**<** **Sistema de Inventario para Bodega de Producto terminado>**

**RETROSPECTIVA PARA EL SPRINT No. 0X**

**<20-04-2017>**

1. **PRÁCTICAS EXITOSAS**

* Manejo exitoso del git
* Reuniones semanales y virtuales
* División de actividades por roles
* Actas de control y seguimiento
* Investigación de tecnologías a utilizar en el desarrollo (lenguajes, herramientas de desarrollo y librerías)
* Constante comunicación por el grupo de whatsapp y correo electrónico

1. **DIFICULTADES PRESENTADAS / ACCIONES DE MEJORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **DIFICULTAD** | **ACCIÓN DE MEJORA** |
| 1 | Atraso de tareas por falta de comunicación | Mejora de comunicación por medios tecnológicos |
| 2 | Asignación de tareas | División de actividades por roles |
| 3 | Problemas interpersonales dentro del grupo | Apoyo en las actividades dentro del grupo |
| 4 | Versiones variadas en lenguajes y herramientas de desarrollo | Decisión por una versión de las existentes y que este mas estandarizada |

1. **ACTIVIDADES A INCLUIR EN LA PILA DEL PRÓXIMO SPRINT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **ACTIVIDAD** | **HORAS DE ESFUERZO** |
| 1 | Conciliación de herramientas tecnológicas disponibles a utilizar | 1 |
| 2 | Reunión para verificar habilidades de cada integrante del grupo | 1 |
| 4 | Investigar y elegir la versión que mas se ajuste a los estándares | 2 |

1. **PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE RETROSPECTIVA**

Ruben Dario Acuña

Camilo Agudelo

John Alejandro Betancourth

Juan Pablo Campos

Jose Luis Tangarife