**<** ***Sistema de Inventario para Bodega de Producto terminado* >**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 05**

**<18 de Abril de 2017>, <9:00 pm>**

**SPRINT No. 21 SEMANA No. 5 (18 al 25 Abril de 2017)**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Saludo, toma de asistencia.
2. Seguimiento a tareas
3. Seguimiento a la Calidad
4. Seguimiento al Riesgo
5. Dificultades presentadas
6. Tareas semana 18 del 25 al 18 Abril.
7. Otros puntos/varios.
8. Cierre de la reunión.

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Se hace una introducción a la reunión, la asistencia es completa, la reunión se hace en el salón de clases, se recuerda que se debe realizar actualización de documentación pertinente en github.
2. Se hace seguimiento a las tareas de la Semana No.4 donde el cargo de Scrum lo tuvo Camilo Agudelo.
3. Se hace seguimiento a la calidad en su respectivo formato ”Plan del Sprint1 Semana4.docx”.
4. Se hace seguimiento al riesgo en su respectivo formato ”Plan del Sprint1 Semana4.docx”.
5. Algunas dificultades presentadas por los compañeros, Camilo Agudelo: falta de un plugins que permitan el acople de dos plataforma diferentes, José Luis: set de datos de pruebas está incompleto, Alejandro: inconveniente exportación a la base de datos no se puede con el mismo nombre de base de datos local al de host gratuito, cambiar versión de php local a la del host gratuito.
6. Terminar documento de pruebas, consguir los plugins faltantes.
7. ninguno.
8. Fin de la reunión.

**ASISTENTES:**

**Alejandro Betancourth**

**Camilo Agudelo**

**José Luis Tangarife**

**Juan Pablo Campos**

**Rubén Darío Acuña**